## Slide 1
小组：黎明战士
汇报人：何骋昊
日期：2022.08.06
工 作 汇 报

## Slide 2
目录页
项目信息
本周任务进展
下周任务安排
1
2
3
CONTENTS PAGE

## Slide 3
项目信息
［01］

## Slide 4
项目名称：
项目信息
1
组长：
小组名称：
小组成员：
廖萄藤、周文龙、余德水、王思琪、潘骁腾
何骋昊
黎明战士
BlockX——基于拖拽的Python语言及其应用

## Slide 5
解决非计算机专业人士使用Python 入门难度大的问题
解决打字能力不足的学生入门Python 的问题
可使用 Blockly构建模块
需要支持 Python 3各个版本的完整语法，支持设置版本
需要支持 Python 代码和 Blockly 的块的双向解释
文本编辑部分需要能支持 CodeMirror 5 或6 的编辑器
在开源平台寻找青少年编程学习平台的开发者
用户
解决问题
基本功能
项目信息
1
需要有⼀个使用示例
无需支持 Python2
MIT 协议开源

## Slide 6
第一周
第二周
第三周
第四周
需求与开发准备
获取用户需求
配置开发所需环境
设计与开发
按规格做软件设计
写代码、写测试
开发与复审
测试与部署
项目信息
1

## Slide 7
［02］
本周任务进展

## Slide 8
本周任务进展
2
思维导图
调研与选型
环境配置
用户故事
8月1日-8月5日
8月4日-8月5日
8月1日-8月5日
8月4日-8月5日

## Slide 9
使用blockX
场景一
进展-用户（开发者）故事
2
导入blockX及其所必需的依赖
配置或增加代码编辑器
删除代码编辑器
在blockX中更换python版本
在blockX中导入或更新python第三方库
在blockx中删除python第三方库
测试拖拽区功能是否正常
测试代码编辑区功能是否正常
测试遇到bug
场景二
场景三
场景四
场景五
场景六
场景七
场景八
场景九
场景十

## Slide 10
进展-思维导图
2

## Slide 11
进展-调研与选型
2
blockly
  使用卡合的图形块来表示代码概念
  支持python语言
2. blockpy
  可以实现block块转为代码的逆向操作的功能
  不支持python3以上的版本
3. scratch3.0
  采用了HTML5来编写
  同样通过积木块来进行程序编写
  不支持python语言
语法规则与代码风格检查工具
前端打包工具
可视化编辑工具
代码编译工具

## Slide 12
进展-调研与选型
2
skulpt
  实时编译，倾向于合规性
  开发者社区成熟稳定，且有良好的用户体验
  支持python版本达到3.7.3
  内置友好的错误消息、调试模式，并专注于可视化编程模块的Web兼容性
2. brython
  最好将其视为“浏览器的Python实现”
  包含大量Python标准库
  使用HXR请求获取单独的.js文件
  Python版本支持达到3.10.6
3. transcrypt
  提前编译
  自主选择编译输出的标准
  支持python版本到3.9
语法规则与代码风格检查工具
前端打包工具
可视化编辑工具
代码编译工具

## Slide 13
进展-调研与选型
2
stylelint+stylelint-config-standard+stylelint-order
  强大的css代码审查工具
  提供命令行、打包工具和编辑器上的插件等功能
2. Eslint+Prettier+husky+lint-staged
  识别和报告代码中发现的格式错误
  更改不符合检测要求的代码
  自动格式化代码
  报错功能更强大，容易扩展，插件更加灵活。
语法规则与代码风格检查工具
前端打包工具
可视化编辑工具
代码编译工具

## Slide 14
进展-调研与选型
2
vite
  打包快，不会打包全部项目文件代码
  打包编译速度快，使用esbuild预构建依赖
  可进行热模块更新（HMR）
2. webpack
  模块化。
  webpack-dev-server工具自动打包、编译
  技术成熟
  可进行热模块更新
3. rollup
  能组合脚本文件
  可以移除未使用的代码
  在浏览器中支持使用 Node modules
  压缩文件代码
语法规则与代码风格检查工具
前端打包工具
可视化编辑工具
代码编译工具

## Slide 15
进展-软件环境配置
2
使用原生环境
开发环境
配置多个docker
每个docker配置一个不同版本的Python环境
在docker安装npm
测试环境

## Slide 16
［03］
下周任务安排

## Slide 17
第一周
第二周
第三周
第四周
需求与开发准备
获取用户需求
配置开发所需环境
设计与开发
按规格做软件设计
写代码、写测试
开发与复审
测试与部署
下周任务安排
3

## Slide 18
1
2
3
4
按规格做软件设计
1
2
3
4
拆分里程碑，拆分里程碑
写代码、写测试
代码质量检查、代码复审
下周任务安排
3

## Slide 19
小组：黎明战士
汇报人：何骋昊
日期：2022.08.06
谢 谢 您 的 观 看 ！